宿州市人民路黄家生态停车场幕墙工程（项目名称）施工招标

招标文件

项目编号:AHJX2020-033

招 标 人：宿州市银河产业投资发展有限公司（盖章）

招标代理机构：安徽建鑫工程咨询有限公司（盖章）

2020年10月

目录

第1章 招标公告........................................................3

第2章 投标人须知......................................................5

第3章 评标办法........................................................20

第4章 合同主要条款....................................................29

第5章 工程量清单......................................................51

第6章 图纸、技术标准和要求............................................53

第7章 投标文件格式....................................................56

# 第1章 招标公告

宿州市人民路黄家生态停车场幕墙工程招标公告

（项目编号：AHJX2020-033）

### 1．招标条件

本招标项目宿州市人民路黄家生态停车场幕墙工程（项目名称），招标人为宿州市银河产业投资发展有限公司，建设资金来自自筹资金（资金来源），项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

### 2．项目概况与招标范围

2.1建设地点：宿州市人民路。

2.2建设规模：主要包括人民路停车楼玻璃幕墙工程，投资约310万元，详见工程量清单。

2.3计划工期：50日历天。

2.4招标范围：包括但不限于该项目的施工图纸范围内的全部施工（缺陷责任期内的缺陷修复、保修期内的维修等相关工作）。

2.5标段划分：不划分标段。

2.6质量标准：达到国家工程施工质量验收 合格 标准，满足招标人要求。

2.7招标控制价：3070507.16元。

2.8其    他：    /   。

3．投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备具有建筑幕墙工程专业承包贰级及以上资质，投标人2017至今具至少有1项已完工幕墙工程施工业绩（合同金额不少于300万元），如投标人无法取得符合本招标文件业绩最低要求的网页截图的，可提供中标通知书和合同协议书、工程交工验收证书复印件，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 投标人拟派项目经理须具备 建筑工程 专业 二 级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格（B 类）证书，且符合注册建造师执业管理办法规定。

3.3  其   他：本项目不接受联合体投标。

### 4．招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间：2020年10月23日至2020年11月11日，每天上午8:00－12:00；下午14:30－17:30。

- 4.2 招标文件获取地点：宿州市南翔云集商业街3号楼29楼2906室。

4.3 招标文件的获取时需提供的材料：法人委托书或单位介绍信及授权代理人身份证。

4.4招标文件每套售价500元，售后不退。

### 5．投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年11月12日15 时00分，地点为宿州市南翔云集商业街3号楼29楼2910室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在安徽省招标投标信息网上发布。

### 7．联系方式

招 标 人：宿州市银河产业投资发展有限公司

地    址：宿州市银河一路市住房和城乡建设局

联 系 人：高部长

电    话：0557—3048629

电子邮件：    /

招标代理机构：安徽建鑫工程咨询有限公司

地        址：宿州市南翔云集商业街三号楼29层

联   系   人：杨宗

电        话：18225576310

电  子 邮 件：297956747@qq.com

2020年10月23日

# 第2章 投标人须知

### 投标人须知前附表（表2-1）

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：宿州市银河产业投资发展有限公司 地址：宿州市银河一路市住房和城乡建设局五楼 联系人：高部长 电话：0557—3048629 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：安徽建鑫工程咨询有限公司 地址：宿州市南翔云集商业街三号楼29层 项目负责人：杨宗 电话：18225576310 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 宿州市人民路黄家生态停车场幕墙工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 本项目位于宿州市人民路西侧 |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 自筹资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 包括但不限于该项目的施工图纸范围内的全部施工（缺陷责任期内的缺陷修复、保修期内的维修等相关工作） |
| 1.3.2 | 最高投标限价 （招标控制价） | 3070507.16元 |
| 1.3.3 | 计划工期 | 计划工期：50日历天 计划开工日期： 年 月 日 计划竣工日期： 年 月 日 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 达到国家工程施工质量验收 合格 标准 |
| 1.4.1 | 投标人资格审查方式 | ¨资格预审 þ资格后审 |
| 1.4.1.2 | 投标人资质条件、能力信誉 | （1）资质条件：本次招标要求投标人须具备建筑幕墙工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 （2）业绩要求：投标人2017至今具至少有1项已完工幕墙工程施工业绩（合同金额不少于300万元），如投标人无法取得符合本招标文件业绩最低要求的网页截图的，可提供中标通知书和合同协议书、工程交工验收证书复印件。 （3）项目经理资格：具备建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格（B类）证书，且符合注册建造师执业管理办法规定。 （4）其他要求： / |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | - þ不接受 - ¨接受,应满足下列要求: |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | - þ不组织 - ¨组织,踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | - þ不召开 - ¨召开,召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 分包 | - þ不允许 - ¨允许,分包内容要求: 分包金额要求: 接受分包的第三人资质要求: |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 本项目的招标答疑、澄清 |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间 10天前 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清、修改的发布形式 | - 网上发布，投标人应在投标截止时间前随时关注安徽建鑫工程咨询有限公司网站。 网址：http://www.ahjxgs.com |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.3 | 投标有效期 | 60 天，从提交投标文件截止之日起算。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | ¨不要求递交 þ要求递交 1、投标保证金的形式： þ银行保函 ¨保证保险 þ电汇或转账 - 投标保证金的金额：60000元； - 须从投标人基本账户汇入以下账户； - 账户信息： - 户 名：安徽建鑫工程咨询有限公司 - 开户行：中国建设银行股份有限公司宿州科技广场支行 - 账 号：3400 1728 6080 5048 1566 - 注意事项：保证金到账截止时间为投标截止时间，逾期视为投标无效。转账方式缴纳的需注明“***项目投标保证金”。本项目投标保证金也可采用银行保函形式，银行保函应为宿州市行政区域（含四县一区）具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。银行保函原件应在规定时间内在开标现场单独密封递交，且银行保函扫描件附在投标文件中。逾期送达或者未按文件要求密封的银行保函，招标人将拒绝接收。 |
| 3.5.6 | 资格审查的其他资料 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | þ不允许 ¨允 许 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2020年11月12日15时00分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 宿州市南翔云集3号楼29层2910室纸质文件递交 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序： 详见投标人须知5.2 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人， 其中招标人代表 ， 专家 ； 评标专家确定方式： 依法确定 。 |
| 7.1 | 定标方式 | ¨是， þ否，推荐的中标候选人数：1-3名 结果公示/公告地点（或网址）：安徽建鑫工程咨询有限公司网站 （网址：http://www.ahjxgs.com） |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：电汇、转账、保函履约担保的金额：中标金额的10%，在签订合同前支付至指定账户或提供符合要求的保函。 |
| 9.6 | 投诉 | 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 投标文件 递交要求 | 1、纸质文件：“正本”一份，“副本”二份，三份纸质文件（胶装），及电子版投标文件一份（U盘）一起密封到文件袋中。 2、原件部分：授权委托书、授权委托人身份证。其它要求提供的原件（根据招标文件要求）。 注意事项： （1）封袋上写明招标人名称、工程名称及投标人名称，密封并加盖投标单位公章。 （2）投标人还需提供电子版投标文件（U盘）一份。 （3）投标人未按要求密封的，招标人将拒收其投标文件。 |
| 10.3 | 农民工工资要求 | / |
| 10.4 | 危险性较大的分部分项工程要求 | 危险性较大的分部分项工程： 建筑幕墙安装工程 （由招标人根据《关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》(建办质[2018]31号)有关规定填写） |
| 10.5 | 项目类型 | ¨房建 ¨市政 ¨园林 þ装饰 ¨安装 ¨其他 |
| 10.6 | 信用要求 | 投标人（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）不得存在以下不良信用记录情形之一： (1)投标企业被列入失信人名单； (2)投标人或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被列入行贿犯罪档案的（投标人需按照本文件规定的格式出具《无行贿犯罪行为承诺函》） (3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； 以上情形可通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）查询。有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前12月计算。（以上查询结果须在公告发布之日起至递交投标文件截止时间止，投标文件提供截图或影印件加盖公章） |
| 10.7 | - 解释权 | - 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明；如有不明确或不一致的，构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件不同版本之间就同一事项的约定不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.8 | 评标办法 | ¨综合评分法 þ经评审有效最低价法 |
| 11 | 重要提醒 | 投标报价中应考虑招标代理服务费、工程量清单与控制价编制费、专家评审费等招标过程中一切费用。（招标代理费：参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理收费有关问题的通知》(发改价格[2003]857号)及（发改价格[2011]534号文件）收取。工程量清单及招标控制价编制费：参照《安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准》收取。专家评审费：按实际发生额收取。 |

### 说明：þ表示采用条款    ¨表示不采用条款；

投标人须知前附表是对投标人须知正文部分对应条款的补充、细化，投标人阅读时应与正文部分一并阅读，投标人须知前附表与正文部分不一致处，应以投标人须知前附表为准。

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、最高投标限价（招标控制价）、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 最高投标限价（招标控制价）：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的计划工期：依据国家以及省的工期定额和工程实际情况合理确定的工期，具体见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 本项目资格审查方式：见投标人须知前附表的要求。

1.4.1.1投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位（适用于已进行资格预审的）。

1.4.1.2投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉（适用于未进行资格预审的）。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表。

(2）业绩要求：见投标人须知前附表。

(3）项目经理资格：见投标人须知前附表。

(4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1条和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则其投标无效：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的。

(3）为本标段的监理人。

(4）为本标段的代建人。

(5）为本标段提供招标代理服务的。

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

(9）被行政监督部门责令停业的（依据相关行政监督部门的处理决定及其处理效力和范围）。

(10）被行政监督部门暂停或取消投标资格的（依据相关行政监督部门的处理决定及其处理效力和范围）。

(11）财产被接管或冻结期间的。

(12）在最近三年内有骗取中标、严重违约或较大及以上质量安全事故受到行政监督部门处理的（依据相关行政监督部门的处理决定及其处理效力和范围）。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表第1.10.1条规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表第2.2.1条规定的时间前，以纸质形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表第4.2.1条规定的投标截止时间15天前，将对投标人所提问题的澄清，以纸质方式通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表第1.11条规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

#### 1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

#### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

招标文件包括：

(1）招标公告。

(2）投标人须知。

(3）评标办法。

(4）合同主要条款。

(5）计价依据及工程造价确定。

(6）图纸、技术标准和要求。

(7）投标文件格式。

(8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 条、第2.2 条和第2.3条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以纸质形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表第4.2.1条规定的投标截止时间15天前，以投标人须知前附表规定的方式发布给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天且可能影响投标文件编制的，相应推迟投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到书面澄清后，应在24小时内以纸质形式通知招标人，确认已收到该澄清。以网上形式发布澄清文件的，所有下载招标文件的投标人有义务在网上自行查询，无需回复。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人以投标人须知前附表第2.2.2条规定的方式发布修改招标文件的内容。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天且可能影响投标文件编制的，相应推迟投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在24小时内以纸质形式通知招标人，确认已收到该修改。以网上形式发布修改内容的，所有下载招标文件的投标人有义务在网上自行查询，无需回复。

2.3.3 当招标文件，招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

1、投标函、投标承诺书（见附件）

2、投标保证金

3、投标附表

（1）投标总价

（2）投标报价总说明

（3）分部分项工程量清单计价表

（4）措施项目清单与计价表

（5）不可竞争项目清单与计价表

（6）其他项目清单与计价汇总表

（7）税金计价表

（8）主要材料、工程设备一览表

（9）投标人认为需要的其他材料

- 清单表格样式详见2018版安徽省建设工程计价规范，附件格式供参考。

4、法定代表人身份证明、法人授权委托书、联合体协议书、无行贿犯罪行为承诺函（投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的无需提供）；

5、企业营业执照及企业税务登记证（或三证合一）、企业资质证书、安全许可证书、注册建造师证书及注册建造师安全考核证书（项目负责人）；（园林绿化企业无须提供企业资质证书、安全许可证书、注册建造师证书及注册建造师安全考核证书）；

6、项目管理机构组成；

7、其他资格审查资料（如招标文件要求提供类似工程业绩等）；

8、投标有关承诺部分；

9、招标文件要求的各类奖项等加分材料；

10、施工组织设计。

注：上述要求材料若招标文件中未提供格式的，投标人可根据招标要求自行编制。（投标文件应按第7章“投标文件格式”进行编写）

#### 3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 条的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以纸质形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第7章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标保证金不超过估算价2%，且不超过50万元人民币，以电汇或转账形式的，应当从投标人基本账户转出。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 条要求提交投标保证金的，应否决其投标。

3.4.3招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无息）。因异议、投诉或存在违法违规问题等情形，涉及得有关投标人的投标保证金可暂不退还，待查证后按招标文件及相关法律法规处理。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标截止后投标人撤销投标文件的。

(2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的。

(3）存在提供虚假材料参加投标或串通投标等违法、违规行为被查实的。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

#### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书和工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 条至第3.5.4条规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.4 投标人须知前附表要求的其他资料。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第7章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件份数见投标人须知前附表。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应包装密封，并在封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 、4.1.2 条要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1 条规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 条的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）开标准备。招标代理主持人宣布开标，招标代理机构工作人员介绍参加会议有关人员；

（2）检查密封情况。投标人授权代表检查投标文件密封情况，签字确认；

（3）按照投标人须知前附表规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（4）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价及投标函其他内容、并记录在案；

（5）评标。首先由评标委员会现进行资格评审，通过后，然后对其它部分进行评审；

（6）抽取下浮系数。汇总得分。

（7）宣布评标结果。招标代理机构主持人公布中标候选人名单；

（8）招标代理机构主持人宣布招标会议结束。

### 6．评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

评标阶段，评标委员会不接受投标人主动提出的异议、投诉或举报。

#### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日，结果公示或公告见投标人须知前附表。

公示期结束后无异议，国有资金控股或占主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 条规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同主要条款”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同主要条款”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 条要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

#### 7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人应向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

8.1.1投标截止时，投标人少于3个的，招标人应依法重新招标。

8.1.2经评标委员会评审后否决所有投标的，招标人应依法重新招标。

8.1.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。

8.1.4按投标人须知7.1条依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.5.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

9.5.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

### 9.6 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。就上述9.5.1、9.5.2、9.5.3所述内容投诉的，应当先向招标人提出异议。

### 10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第3章  评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | 形式评 审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第7章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（如有） |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 5.1.2 | 资格评 审标准 |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证（城市园林绿化工程无需提供） |
|  |  |  | 资质条件 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2 条规定 |
|  |  |  | 近年财务状况 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2条规定 |
|  |  |  | 类似项目业绩 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2条规定 |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2条规定 |
|  |  |  | 项目经理 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2条规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2 条规定 |
|  |  |  | 联合体投标人 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.2条规定（如有） |
| 5.1.3 | 响应性 评审标准 |  | 投标内容 | 符合第2章“投标人须知”第1.3.1条规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合第2章“投标人须知”第1.3.3 条规定 |
|  |  |  | 工程质量 | 符合第2章“投标人须知”第1.3.4 条规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第2章“投标人须知”第3.3条规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第2章“投标人须知”第3.4.1 条规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第4章“合同主要条款”规定 |
|  |  |  | 工程量清单投标报价 | 符合第5章“工程量清单”给定的范围及数量 |
|  |  |  | 技术标准和要求 | 符合第6章“图纸、技术标准和要求”规定 |
|  |  |  | 分包计划 | 符合第2章“投标人须知”第1.11条规定 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 5.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 企业荣誉和项目管理机构： 10分 施工组织设计： 30 分 信用评分： 0 分 投标报价： 60 分 其他评分因素： 0 分 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 5.3.1（1） |  | 企业荣誉和 项目管理机构评分标准 | 项目经理（项目负责人） 荣誉得分 | / |
|  |  |  | 企业业绩（4分） | 投标人自2017年1月1日以来，每提供一个单项合同金额在300万元及以上的类似幕墙工程项目业绩得2分；累计计分，满分4分（时间以合同签订时间为准；需提供合同证明材料） |
|  |  |  | 企业荣誉得分（6分） | 投标人自2017年1月1日至今，每获得一项市级优质工程奖（如宿州市“金鸡杯”）的，得1分，最高得3分；每获得一项省级及以上优质工程奖（如安徽省“黄山杯”“鲁班奖”或“中国建筑工程装饰奖”）的，得 2分，最高得6分（本项满分6分，同一项目的获奖按最高得分计，时间有效性以证书颁发时间为准。） |
|  |  |  | 说明： 以上要求业绩、荣誉、奖项企业以投标文件中的业绩、获奖证书等证明材料原件扫描件为评审依据。原件扫描件应清晰、关键内容可以辨认。否则，投标人应承担因扫描件关键内容不可以辨认的风险。如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料，证明其业绩、获奖等的继承性。 |  |
| 5.3.1（2） |  | 施工组织设计评分标准（30分） | 工程概况 | 3分 |
|  |  |  | 主要施工方法 | 3分 |
|  |  |  | 拟投入的主要物资计划 | 3分 |
|  |  |  | 拟投入的主要施工机械、设备计划 | 3分 |
|  |  |  | 劳动力安排计划 | 3分 |
|  |  |  | 确保工程质量的技术组织措施 | 3分 |
|  |  |  | 确保工期的技术组织措施 | 3分 |
|  |  |  | 确保文明施工的技术组织措施 | 3分 |
|  |  |  | 工程施工的重点和难点及保证措施 | 3分 |
|  |  |  | 危大工程 | 如招标人在投标人须知前附表中10.5列出了危险性较大的分部分项工程清单，投标人应补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施 |
|  |  |  | 施工总平面布置图 | 3分 |
|  |  |  | 说明：最终得分取评委汇总后平均值。 |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 5.3.2 |  | 信用评分 标准 | / | / |
|  |  |  | / | / |
| 5 3.3 |  | 投标报价评分标准 | 投标报价 | 不超过本项目规定的招标控制价 |
|  |  |  | 已标价工程量清单 | 符合招标文件“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  |  | 偏差率 | 投标单位投标报价每高于基准价1%扣1分，每低于基准价1%扣0.5分。 |
|  |  |  | 评标基准价计算方法 | - 评审前，评委核查商务标清标情况，清标由评标委员会负责完成。 - 评标委员会首先对商务标进行初审，发现下列情形之一的，作无效标处理，其报价不参与C值计算： 1）投标报价高于招标控制价的； 2）被评标委员会认定为“串通投标”的； 3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； 4）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件的。 3、评标基准价C值采用下列公式计算得出： C=B×X 1）B 值为资格审查合格各投标有效报价平均值。 4、投标报价平均值B值计算方法： - 投标报价的投标人家数M≤5时，取所有有效投标报价的平均值为B值； - 投标报价的投标人家数5＜M≤10时，去掉一个最高报价，去掉一个最低报价，取其余有效报价平均值为B值； - 投标报价的投标人家数10＜M≤20时，去掉一个最高报价，去掉二个最低报价，取其余有效报价平均值为B值； - 投标报价的投标人家数M＞20时，按有效投标报价由高到低顺序去掉报价高的M×10%家(四舍五入取整数)和按由低到高顺序去掉报价低的M×15%家(四舍五入取整数)后，在剩余有效报价中由评标委员会随机抽取10家投标报价的算术平均值为B值。 7）X为基准价的修正系数 （市政、园林、装饰）0.97、0.96、0.95、0.94、0.93、0.92、0.91； X修正系数抽取方式：招标人从参加本次招标的资格审查合格的投标单位中随机抽取一家投标单位作为修正系数抽取人，然后由该投标单位代表在投标单位的现场见证下，随机抽取。 评标基准价C值经评标委员会确定后，除C值计算错误外，不因异议投诉等事项而改变。 |
|  |  |  | 投标报价得分 | 投标报价的偏差率计算公式： 偏差率=100% ×¦投标人报价 - 评标基准价¦/评标基准价 |
| 5.3.4 |  | 其他因素评分标准 | / | / |

### 1. 评标方法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

投标人得分由商务标、技术标组成。

2. 评标原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则。能够最大限度满足招标文件中各项综合评价标准，工期合理、质量保证措施可靠、施工方案（技术）可行，得分最高的投标人为第一中标候选人。依得分由高到低的顺序推荐1～3名中标候选人。

3. 评标委员会的组成及职责

3.1评标委员会的组成

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会推举产生评标委员会主任，商务评标以注册造价工程师为主。

3.2评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标方法，对投标文件进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

- 评标程序

评标先做准备工作，确定评审对象，再进行初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审），然后进行详细评审（技术评审、商务评审）。

4.1 评标工作准备

评标委员会熟悉评标工程情况：

(1)听取招标人或者其委托的工程招标代理机构对招标项目情况的介绍。

(2)阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标，招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

(3)熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

(4)核对评标工作用表。

4.2初步评审

初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审。

以上评审内容应全部符合招标文件要求方为合格，否则不进入下一步评审。相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评标委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

4.3 详细评审

4.3.1技术评审：企业荣誉、项目管理机构和施工组织设计评审。

4.3.2信用评审：按照招标文件规定评审后计入评标总分。

4.3.3商务评审：工程量清单投标报价详细评审。

4.5 推荐中标候选人

经初步评审、详细评审后，按综合得分由高到低的次序推荐1～3名中标候选人。

5.  评审内容

5.1 初步评审

5.1.1形式评审标准：见形式评审表。

5.1.2资格评审标准：见资格评审表。

5.1.3响应性评审标准：见响应性评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。

5.2 详细评审

只有通过初步评审的投标才能够进入本阶段评审。

#### 5.2.1技术评审：评标办法前附表。

#### 5.2.2商务评审：评标办法前附表。

#### 5.2.2.1投标报价清标：

⑴ 清标是指通过对需要评审的工程量清单投标报价采用核对、比较、筛选等方法，对基础性数据进行分析和整理。其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者显著异常的数据，为评审中的澄清、说明、补正工作提供基础。

⑵ 清标工作由评标委员会成员完成。

- ⑶ 清标的内容和步骤：

① 投标文件工程量清单中在符合性、响应性等方面存在的偏差。

② 投标文件商务标中是否存在算术计算错误。

③ 列出投标价格过高或过低的清单项目的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、与招标文件规定的标准之间存在的偏差幅度和产生原因的摘录。

5.2.2.2投标报价评审：见商务评审表。

5.2.3评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误。投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应否决其投标。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

(3）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。

### 6. 否决投标

6.1 投标人有以下情形之一的，初步评审后应否决其投标：

（1）第2章“投标人须知”第1.4.3条规定的任何一种情形的。

（2）评标委员会按《招标投标法实施条例》认定为串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的。

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）投标文件中的工程量清单报价书封面相应位置未加盖工程师造价专业人员执业（或从业）专用章。

（5）初步评审有一项不符合评审标准的，其他实质性要求不能满足招标文件要求，或投标函作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。

（6）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（7）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件、或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

（8）投标文件中填报的项目经理（注册建造师）与资格预审通过的项目经理（注册建造师）前后不一致的（适用于已进行资格预审的）。

（9）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（10）其他不响应招标文件要求以及法律、法规规定应作无效标处理的其他情形。

6.2投标人有下列情形之一的，详细评审后应否决其投标：

（1）投标报价高于最高投标限价（招标控制价）的。

（2）环境保护、文明施工、安全生产、临时设施等不可竞争费用清单报价低于项目所在地造价管理部门现行文件规定的。

（3）税金和其他不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用等未按规定计费标准进行投标的。

（4）当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单中分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量清单实质性不一致，由评标委员会认定为重大偏差的。

（5）投标人拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（6）投标报价中变更招标人提供的暂列金额或暂估价的。

（7）法律、法规规定的其他情形。

7.投标文件的澄清和补正

7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

7.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

8.评标结果

8.1除第2章投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

8.2评标委员会（或授权招标代理机构）对拟推荐中标候选人的不良行为记录情况进行查询，并将查询情况及网站查询结果截图记入评标报告中。经查询存在投标人须知前附表9.6中所列情形的，由评标委员会取消其中标候选人资格，重新确定中标候选人。

8.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）经评审的价格一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

8.4评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3名，并标明排列顺序。

9.其他

9.1投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性，合法性由投标人负全责。

9.2 招标人有权对评标委员会推荐的中标候选人进行实地考察，以核实其提交的资质证明是否属实，是否能完成履约责任，并对其技术能力等有关情况进行核查。对考察不合格的中标候选人取消中标资格，招标人有权决定顺延中标或重新招标。

- 第4章   合同主要条款

- 合同协议书

发包人（全称）： 宿州市银河产业投资发展有限公司      

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 宿州市人民路黄家生态停车场幕墙工程  及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称： 宿州市人民路黄家生态停车场幕墙工程  。

2.工程地点：宿州市。

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：自筹资金    。

5.工程内容：具体详见施工设计图纸、工程量清单等所有内容 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

施工总承包  。

- 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：50日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合国家工程质量验收合格标准标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定总价合同。

- 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

- 十三、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                            承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                   （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：  

地  址：                      地  址：  

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：      

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：  

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                        账  号：

通用合同条款

通用合同条款详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

专用合同条款

填写说明：专用合同主要条款应符合法律法规规定，合同当事人应遵守平等、自愿、公平、诚实信用原则，不应列入合同签订前实质性实施合同的条款。

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料            。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                     ；

资质类别和等级：                                 ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                     ；

资质类别和等级：                                 ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                                             。

1.1.3.2 永久占地包括：                      。

1.1.3.3 临时占地包括：                       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：    执行通用条款   。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                  执行通用条款      。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

             /                。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 按通用条款 1.5 条规定执行。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供                         ；

发包人向承包人提供图纸的数量：      2套                          ；

发包人向承包人提供图纸的内容：      施工图                。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：   按发包人要求     ；

承包人提供的文件的期限为：      按发包人要求

承包人提供的文件的数量为：        按发包人要求

承包人提供的文件的形式为：        书面形式；               ；

发包人审批承包人文件的期限：      双方另行确定         。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：   执行通用条款。      。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      项目所在地发包人项目部         ；

发包人指定的接收人为：                                 。

承包人接收文件的地点：         项目所在地承包人项目部           ；

承包人指定的接收人为：         承包方项目负责人             。

监理人接收文件的地点：          项目所在地监理人办公室              ；

监理人指定的接收人为：          监理工程师            。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：   由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用                     。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：       以建筑红线为边界             。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 以发包人提供的施工现场现状为准，具体由承包人在投标前踏勘现场查看，发包人不再为此另行支付费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人       承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  归发包人所有     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   执行通用条款

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款            。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：       执行通用条款     。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                  执行通用条款   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  否    。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：      /            。

- 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                      ；

身份证号：                      ；

职    务：                      ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                      。

发包人对发包人代表的授权范围如下：   督促指导监理工程师行使职权，协调施工现各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表       。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：       开工前       。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  承包人自行解决   。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /        。

发包人是否提供支付担保：      /      。

发包人提供支付担保的形式：             /                  。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：   承包人向发包人提供满足宿州市城建档案馆规定要求的竣工图及单位工程质量检验评定资料等竣工验收备案资料及相关电子文档。 。

承包人需要提交的竣工资料套数：       叁套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：    在工程竣工验收合格后 28 天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：      书面及电子文档            。

（2）承包人应履行的其他义务：  提供竣工图必须与实际相符合。否则，造成的损失由承包人承担，且必须经有关部门验收合格。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                           ；

身份证号：                                           ；

建造师执业资格等级：                                           ；

建造师注册证书号：                                           ；

建造师执业印章号：                                           ；

安全生产考核合格证书号：                                           ；

联系电话：                                           ；

电子信箱：                                           ；

通信地址：                                           ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                          。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目负责人必须保证每天在岗时间不少于8小时，每月不少于22天常驻现场组织施工。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 责令限期提交劳动合同并限期补缴社会保险             。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：    处以1万元/天的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人三天之内按 3000/天处罚，一周之内按 6000 元/天处罚。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人更换项目负责人必须报经发包人同意并处以20万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失       。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：    开工前 3 天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  无正当理由拒绝撤换项目技术负责人处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失    。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：   擅自更换项目技术负责人处以5万元罚款，承包人上述违约给发包人造成的一切损失  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  项目技术负责人擅自离开施工现场的处以0.5万元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。承包人擅自分包的，发包人有权解除合同，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

主体结构、关键性工作的范围：                                  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  执行通用条款

其他关于分包的约定：                    /                     。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：             /                   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   设备、人员进场至验收交付使用，由承包人负责照管、保护，费用由承包人承担              。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：        是              。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    中标金额的 10％，在签订合同前支付至

指定账户（采用现金、银行保函形式） 。 履约保证金退还方式：工程竣工验收合格后一次性退还 （无息） 。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    见监理合同      。

关于监理人的监理权限：    见监理合同     。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 见监理合同  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                                       ；

职    务：                                                       ；

监理工程师执业资格证书号：                                       ；

联系电话：                                                       ；

电子信箱：                                                       ；

通信地址：                                                       ；

关于监理人的其他约定：                                           。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                /                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

- 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   /

关于工程奖项的约定：     /                       。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前 48 小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  满足宿州市建筑行业主管部门安全文明生产的相关要求。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：    按通用条款执行     。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   开工前三天提供施工场地治安管理计划 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：    按省级文明工地标准实施，其费用由承包人承担，做到承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、

标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  按照合同通用条款执行  。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  按照招标文件的约定；招标文件无约定的按通用条款执行或双方另行约定 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到施工组织设计（施工方案）后7天内予以确认或提出修改意见。。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后5天内。  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后、开工前             。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：             /      。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：          /         。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：    以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①、发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②、重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④ 不可抗力，此延误工期需在发现后7天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 因承包人原因而延误工期，按10,000元/天处罚承包人。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 总额不超过合同价款的10%     。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    按照合同通用条款执行  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）      双方另行确定                                   ；

（2）                                                     ；

（3）                                                                ；

（4）                                                 ；

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：        不奖励         。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   由承包人承担  。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按照管理部门要求和发包人需求确定   。

8.7设备进场：

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担。  。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     按照有关规定执行 。

施工现场需要配备的试验设备：    按照有关规定执行  。

施工现场需要具备的其他试验条件：     按照有关规定执行  。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：              /               。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   执行通用条款   。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：         /           。

发包人审批承包人合理化建议的期限：          /          。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：              /        。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：             /               。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    无暂列金额      。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：              /           。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过   /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：        /        。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

固定综合单价，在合同实施周期及结算时，对于风险范围内的各种因素，由承包人承担风险，综合单价一律不予调整 。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。政策性调整除外。

风险费用的计算方法：                             /

风险范围以外合同价格的调整方法：                /                   。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：      /           。

风险费用的计算方法：      /           。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /      。

3、其他价格方式：          /        。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：     无预付款             。

预付款支付期限：                   /                   。

预付款扣回的方式：              /                      。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          /                。

预付款担保的形式为：                 /                 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   《安徽省建设工程工程量清单计价规范》2018 版及其配套的计价文件、消耗量定额。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     按月计量         。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按月计量   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：            /                  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：             /        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：            /            。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  每月按完成合格工程量的 60%支付进度款；工程竣工验收合格结算审计后，付至工程审计价款的 97%；剩余 3% 作为工程质保金，质保期满一年内付清；以审计结果为结算依据。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按通用条款执行   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按月提交        。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：      /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：     监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /                   .

（2）发包人支付进度款的期限：   /                       。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /               。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /               。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /     。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：     按通用条款执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   颁发工程接收证书后7天内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：               。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /             。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：            /     。

（1）单机无负荷试车费用由             /        承担；

（2）无负荷联动试车费用由            /         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：             /          。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 承包人须在工程竣工验收后 7 天内拆除现场所有临时设

施。承担所有建筑垃圾及剩余材料清运出现场的费用，并得到发包人认可。

竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后(发包人批准的除

外)，承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场或另在指定地点办公;建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。   。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工合格验收后28天内      。

竣工结算申请单应包括的内容：  按审计规定的要求执行    。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 审计单位审结完毕后 14 天内       。

发包人完成竣工付款的期限：               /                。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  承包人对发包人签认的竣工付款证书有

异议的，对于有异议部分应在收到审计单位出具的审核结果后 7 天内提出异议，并由发包人会同相关单位按照审计单位规定的要求进行复核，或按照本专用合同条款第 20 条 (争议解决)约定处理。待甲、乙双方均无异议后一并支付竣工款项。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       肆份             。

承包人提交最终结算申请单的期限：                        。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请28天内。

（2）发包人完成支付的期限：  申请签发后14天内                       。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    自工程竣工验收合格之日起 12 个月。在缺陷责任期内发包人

在使用过程中发现工程存在质量缺陷，经承包人、发包人、监理人共同排查认定，因承包人

原因造成的质量缺陷，由承包人负责维修复原，直至经承包人、发包人、监理人根据国家质

量验收规范验收合格，所发生的费用由承包人承担并承担发包人由此造成的损失。因发包人

原因造成的质量缺陷，承包人按工程质量保修书负责保修。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   扣留    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）经审计单位审定的工程总价款3%的工程款；

（3）其他方式:                                       。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  (2)    种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：              。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 见工程质量保修书。  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之目起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，承包人未在约定的时间内到达派人保修的造成发包人委托其他人维修所发生的费用在质量保修金中扣除，由此产生的损失由承包人承担。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：             /                            。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     /   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   双方另行确定    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       双方另行确定       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   双方另行确定    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行确定            。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 双方另行确定     。

（7）其他：         /                                 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  120  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   (1)发生一般或以上等级安全事故(按国务院第 493 号令的等

级标准)，承包人在承担相应赔偿责任的同时，向发包人承担违约金(履约保证金的 30%)。

施工单位出现严重安全、质量事故的，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明

显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按应予计量工程量的 80%款项结算。

（2）若发包人按本合同专用条款第 12 款合同价格、计量与支付规定的付款方式及金额向

承包人支付工程款后，承包人的施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等向发包人索要工资、材料款、机械与设备出租费等，承包人出现上述违约行为的如造成发包人损失的应予以赔偿，该处罚直接从承包方工程结算中扣除。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   双方另行确定    。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /    。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60  天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    按通用条款执行  。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：               /       。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    按通用条款执行          。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款执行               。

- 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /               。

选定争议评审员的期限：              /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /                。

其他事项的约定：                     /                。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：          /                 。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （1）   种方式解决（注：招标人是行政机关的，应按《宿州市行政机关合同管理办法（试行）》宿政办秘【2016】29号规定执行）：

（1）向       宿州      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向        /       人民法院起诉。

- 第5章  工程量清单

1. 工程量清单说明通则

1.1 本工程清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

2. 投标报价说明通则

2.1 工程量清单中的每一子目必须填写单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）费，以及管理费、利润、税金等，并考虑风险因素。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 不完全综合单价报价，工程量清单组价。投标人编制投标文件时应对施工期间除可能出现的政策、施工环境和市场的变化以及由于招标人分期付款带来的资金占用风险等可能影响工程造价的因素，作出正确的评估，并体现到投标报价中。否则，造成的经济风险责任自负。尤其是工程材料，无论是政策变化还是市场变化引起的价格变动，工程实施中投标人不得要求调整（除非合同另有约定）。

2.5 人工费工资标准应严格执行招标文件及相关规定。

2.6 措施费：措施费计算按现行安徽省工程量清单费用标准执行以及招标文件报价格式文件要求计算。

2.7 税金：投标人须按招标文件规定计算。

2.8 投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

2.8.1不可竞争费（见下表）

（1）装饰装修工程

| 项目编码 | 项目名名称 | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |
| ZF－01 | 环境保护费 | 定额人工费＋定额机械费 | 1.0 |
| ZF－02 | 文明施工费 |  | 3.6 |
| ZF－03 | 安全施工费 |  | 3.1 |
| ZF－04 | 临时设施费 |  | 5.8 |
| （二） | 工程排污费 |  |  |
| ZF－05 | 工程排污费 |  |  |

注：由建设单位单独发包的装饰装修工程、幕墙工程，可参考本节所列费率标准。

注：以上工程排污费费率详见随本招标文件所附工程量清单。

2.8.2 可竞争费用包括：

（1）材料费、机械费用；

（2）管理费；

（3）利润；

（4）其他按规范要求可竞争费用。

2.8.3 税金：执行安徽省造价[2019]7号文件，税金=税前工程造价（税前工程造价为分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算）×9%，9%为建筑业增值税税率。

2.8.4 其他项目清单费应按照招标文件规定报价。其中招标人部分的暂估价费用等均为估算金额。投标时计入投标总价，工程竣工后应按投标人实际完成的工程内容结算。

3. 工程量清单编制说明

3.1 清单编制说明详见附件。

3.2 补充说明：

4. 工程量清单

（详见附件）

### 第6章    图纸、技术标准和要求

图纸已经审查合格，设计深度符合施工要求。技术标准符合国家、行业以及地方标准、规范和规程，具体内容见下表。

### 1.图纸目录（表6-1）

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.图纸

（另册）

3.技术标准和要求

3.1 一般要求。

3.2 特殊技术标准和要求。

3.3 适用的国家、行业以及地方标准、规范和规程。

### 第7章    投标文件格式

1.投标文件封面

投标文件封面如下：

（项目名称）       标段施工招标

投 标 文 件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

#### 2.投标文件主要组成内容

#### 2.1投标函、投标承诺书、无行贿犯罪行为承诺函。

#### 2.2法定代表人身份证明。

#### 2.3授权委托书。

#### 2.4联合体协议书（投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的无需提供）。

#### 2.5投标保证金

#### 2.6已标价的工程量清单。

#### 2.7施工组织设计。

#### 2.8项目管理机构。

#### 2.9拟分包项目情况表。

#### 2.10资格审查资料。

#### 2.11其他材料。

### 2.1.投标函、投标承诺书、无行贿犯罪行为承诺函

#### （一）投 标 函

致：                     （招标人名称）

1．我方已仔细研究了      （项目编号）               （项目名称）      标段施工招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿意以人民币（大写）                  元（￥       ）的投标总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，我方拟派        为本工程项目经理（建造师），其项目经理（建造师）资质为       （专业）       级建造师。

- 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（￥            ）。

- 如我方中标：

- 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 随同本投标函递交的投标函及附录属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

- 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章“投标人须知”第1.4.3 条规定的任何一种情形。

7.                      （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：                                       ；

网址：                                       ；

电话：                                       ；

传真：                                       ；

邮政编码：                                   ；

年    月    日

#### （二）投 标 承 诺 书

致：                                 （招标人名称）

我公司自愿参加                              项目的投标，秉承招投标公平公正和诚实守信原则，现郑重承诺：

- 我公司拟派本项目的项目经理        （注册号：              ），未在其他任何一个建设工程施工项目上担任项目负责人，也不存在《注册建造师执业管理办法》中第九条规定的允许同时担任两个及以上施工项目负责人的情形（如有须提供法律法规依据及有效的相关证明文件供评标委员会评审），如存在此种情形，但未声明或者提供无效证明文件的，视为项目负责人（项目经理）评审不通过。

- 不存在违反或者不符合投标人须知前附表“信用要求”的任一情形。

- 我公司投标文件中所提供的相关材料扫描件与原件一致，均为本单位真实拥有，无任何伪造、修改和虚假成分。

我公司对以上承诺及整个投标文件的真实性负责，如有违反上述承诺的行为，或在本次交易活动中发生违法违规行为，我公司愿意接受投标保证金不予退还、若中标取消中标资格，并接受行业监管部门给予我公司不良行为记录。

特此承诺。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年   月   日

#### （三）无行贿犯罪行为承诺函

本人郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及拟派                                 项目的项目负责人均无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人及拟派项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签章）：

投标人名称（签章）：

年   月  日

### 2.2. 法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

2.3.授权委托书

### 授权委托书

本人       （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和授权委托人身份证明

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

### 2.4.联合体协议书

### 联合体协议书（本项目不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）     标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议:

1.       （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

成员一名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

成员二名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月    日

2.5.投标保证金

### 投标保证金（采用投标担保的参考格式）

（招标人名称）:

鉴于        （投标人名称）（以下称“投标人”）于   年   月   日参加          （项目名称）      标段施工的投标，       （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付投标保证金人民币（大写）       元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

附：投标保证金收据或银行票据复印件

担保人名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年    月    日

注：根据招标文件要求：

1.采用银行保函的：提供银行保函原件。

2.采用担保保证的：提供担保保证原件。

3.采用电汇或转账的：提供保证金汇出银行汇款票据的复印件和基本账户开户许可证复印件。

2.5.1

保函密封和标记要求

银行保函封套：

投标人地址：

投标人名称：

(项目名称)投标文件

（银行保函）

在   年   月   日   时   分前不得开启

2.6．已标价的工程量清单

表中格式仅供参考，使用时应结合编制的依据和招标文件的要求作出相应调整。

2.6.1投标报价书封面

2.6.2总说明

2.6.3汇总表

2.6.3.1建设项目投标报价汇总表。

2.6.3.2单项工程投标报价汇总表。

2.6.3.3单位工程投标报价汇总表。

2.6.4分部分项工程计价表。

2.6.4.1分部分项工程量清单计价表。

2.6.4.2分部分项工程量清单综合单价分析表。

2.6.5措施项目清单与计价表

2.6.6不可竞争费项目与计价表

2.6.7其他项目清单与计价表。

2.6.7.1其他项目清单与计价汇总表。

2.6.7.2专业工程暂估价计价表。

2.6.7.3计日工表。

2.6.7.4总承包服务费计价表。

2.6.8税金计价表

2.6.9人工、主要材料、机械汇总表

2.6.10发包人提供材料和工程设备汇总表

2.6.1投标报价书封面

投标报价书封面如下：

投  标  总  价

招标人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                                  （单位盖章）

法定代表人或其授权人：                       （签字或盖章）

编制人：                       （签字盖造价专业人员专用章）

时间：        年      月      日

2.6.2 总说明

总  说  明

工程名称：                                                       第    页    共     页

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工期内的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为

2.6.3汇总表

2.6.3.1 建设项目投标报价汇总表

工程名称：                                                                第   页  共   页

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 不可竞争费 |
| 合 计 |  |  |  |  |

说明：本表适用于工程项目投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

2.6.3.2 单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                                              第   页  共   页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金 额（元） | 其 中（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 不可竞争费 |
| 合计 |  |  |  |  |

说明：本表适用于单项工程投标报价的汇总，暂估价包括分部分项工程中的暂材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

2.6.3.3 单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                                               第   页  共   页

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3.2 | 工程排污费 |  |  |
| 4 | 其他项目费 |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 单位工程造价＝1+2+3+4+5 |  |  |  |

说明：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本汇总表。

2.6.4分部分项工程计价表

2.6.4.1  分部分项工程量清单计价表

工程名称：                              标段：                             第   页  共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |

2.6.4.2  分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：                         标段：                              第   页  共   页

| 项目 编码 |  | 项目 名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 | 定额项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  |  |  | 合价（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  | 综合费 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 综合费 |
| 人工 单价 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ ）元/工日 | 未计价材料费（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |

2.6.5措施项目清单与计价表

措施项目清单与计价表

工程名称：                                                                 第   页  共   页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 夜间施工费 |  |  |  |
| 2 |  | 二次搬运费 |  |  |  |
| 3 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |
| 4 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 5 |  | 工程定位复测费 |  |  |  |
| 6 |  | 临时设置保护费 |  |  |  |
| 7 |  | 赶工措施费 |  |  |  |
| 8 |  | 其他措施项目费 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

2.6.6不可竞争费项目清单与计价表

不可竞争费项目清单与计价表

工程名称：                                                                   第   页  共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 环境保护费 |  |  |  |
| 2 |  | 文明施工费 |  |  |  |
| 3 |  | 安全施工费 |  |  |  |
| 4 |  | 临时设施费 |  |  |  |
| 5 |  | 工程排污费 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

2.6.7其他项目清单与计价表

2.6.7.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                   标段：                          第   页  共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |

2.6.7.2 专业工程暂估价计价表

工程名称：                           标段：                              第   页  共   页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

2.6.7.3 计日工表

工程名称：                                    标段：                        第   页  共   页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人 工 费 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施 工 机 械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价（招标控制价）时，综合单价由招标人按有关计价规定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合计计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

2.6.7.4 总承包服务费计价表

工程名称：                             标段：                            第   页  共   页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包方供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

说明：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

2.6.8 税金计价表

税金计价表

工程名称：                            标段：                             第   页  共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 水利建设基金 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

2.6.9人工、主要材料、机械汇总表

人工、主要材料、机械汇总表

工程名称：                   标段：                                       第   页  共   页

| 序号 | 编码 | 名 称 （材料、机械规格型号） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本 页 小 计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  |  |  |

2.6.9发包人提供材料和工程设备汇总表

发包人提供材料和工程设备汇总表

工程名称：                   标段：                                       第   页  共   页

| 序号 | 编码 | 名 称 （材料、机械规格型号） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本 页 小 计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  |  |  |

说明：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

2.7. 施工组织设计

2.7.1 投标人编制施工组织设计的要求：根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式说明主要施工方法；拟投入本标段的主要物资计划、拟投入的主要施工机械及设备计划、拟配备的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对工程施工的重点和难点提出相应技术保证措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2.7.2 施工组织设计除采用文字方式评审表述外可附下列图表：

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表四  施工总平面图

#### 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交一份施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

#### 附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

#### 2.8. 项目管理机构

#### 2.8.1项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

#### 2.8.2主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、身份证、职称证、安全生产考核合格证，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。

#### 2.9. 拟分包项目情况表

#### 2.9 拟分包项目情况表

| 分包人名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  | 资质等级 |  |
| 拟分包的工程项目 | 主要内容 | 预计造价（万元） | 已做过的类似工程 |

注：本表所列分包仅为承包人自行施工范围内的非主体工程。

日期：     年    月    日

#### 2.10．资格审查资料

#### 2.10.1 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附企业合法有效的营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

#### 2.10.2 近年财务状况

#### 2.10.3 近年来完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.类似项目指                                                     工程。

2.本表后附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### 2.10.4 近年来发生的诉讼及仲裁情况

近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

#### 2.11. 其他材料

投标人根据本项目情况需要提供的其他材料。